Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy RG.271.20.2017.ZP

Wzór umowy

UMOWA NR  272.......2017

zawarta dnia …............................. w Oławie, pomiędzy

Gminą Oława, pl. M.J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Oława – Jana Kownackiego

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Danuty Król

a firmą:

…...................................................

…....................................................

…....................................................

reprezentowaną przez :

…......................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach w ul. Olchowej w gminie Oława w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa sieci kanalizacji w Stanowicach i Marcinkowicach”.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z uwzględnieniem zawodowej staranności, która obciąża Wykonawcę, oraz w zakresie i w sposób  zgodny z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym łącznie z organizacją ruchu zastępczego i oznakowaniem placów budowy, próbami i odbiorami wykonanych robót z udziałem użytkownika, inwestora, Inspektora Nadzoru i wymaganych instytucji oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także wraz z ubezpieczeniem placów budowy i wykonywanych prac na czas trwania realizacji Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscami prowadzenia prac i dokumentacją stanowiącą integralną część Umowy jako załączniki oraz przyznaje, że posiada niezbędne doświadczenie i przygotowanie, w tym zawodowe, organizacyjne, finansowe i techniczne do wykonania prac zgodnie z Umową. W szczególności Wykonawca przyznaje, że posiada środki finansowe, które może przeznaczyć na wykonywanie Umowy przez cały okres jej wykonywania bez konieczności uzyskiwania zaliczek ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców wskazanych w załączniku nr 1A niniejszej umowy, którzy zobowiązani są przestrzegać zapisów Umowy i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak swoje własne działania lub zaniechania. Poza tym Wykonawca nie może korzystać z innych osób trzecich z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku konieczności wykonania pewnych robót objętych przedmiotem umowy przez osoby trzecie, Wykonawca:

1). zawiadamia o tym Zamawiającego, przedstawiając projekt umowy podwykonawczej, i zobowiązany jest uzyskać jego pisemną zgodę pod rygorem nieważności,

2). ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy osób trzecich, w tym za ich działania lub zaniechania.

4. W każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego regulowania wynagrodzenia podwykonawców i innych świadczeń na ich rzecz, a w razie jakiegokolwiek braku zapłaty informować o tym Zamawiającego, w dniu powstania wymagalności.

5. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren wykonywania prac, stosownie do potrzeb zakresu prac i zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, stosownie do potrzeb zakresu prac.

6.Wykonawcę obciążają koszty i ryzyko utrzymania terenu wykonywania prac oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych znajdujących się na terenie wykonywania prac, a także usuwanie wszelkich przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających realizację prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie prowadzenia prac.

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania terenu wykonywania prac (placu budowy) oraz mienia, które na terenie tym będzie się znajdować, zabezpieczyć i oznakować prace, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji prac oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa

8.W trakcie realizacji prac umownych Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie bezpiecznym i wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym będzie usuwał i składował w miejscach dozwolonych wszelkie urządzenia pomocnicze, materiały, odpady i śmieci oraz inne urządzenia i przedmioty.

9. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

10. W przypadku gdyby okazało się w trakcie wykonywania Umowy, bez względu na przyczynę, że wykonanie całości lub części przedmiotu umowy, wymaga dokonania zmian, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania na własny koszt i ryzyko, tak aby przedmiot umowy został zrealizowany w sposób możliwe najpełniejszy w stosunku do określonego w niniejszej Umowie.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 i par. 2.

12. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu zaproponowanych materiałów z powodu „nierównoważności zamienników”. Zastosowanie zamienników nie powoduje zmiany wynagrodzenia.

§ 2

- Przedmiot zamówienia obejmuje budowę łącznie ok. 245,0 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ok.25,0m kanalizacji tłocznej i 1 przepompowni ścieków w tym:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 S SDR 34; o długości ok.L=229,0m wraz z kanałami bocznymi Ø160 PVC S SDR34 ; o długości ok. L=16,0m

- Budowa rurociągu tłocznego od Przepompowni P2 do studni rozprężnej ok.L=25,00 Dz 63mmPE 100, PN10

- Budowa przepompowni P2 wraz z zasilaniem elektrycznym Ø1,2m ; H=6,25m wraz z 2 pompami Q=2,0l/s, H=8,0m; P=0,75kW

- Budowa nawierzchni z kostki brukowej ok.130,0m2

- Przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego – zgodnie z uzgodnieniami zarządców działek.

- Pompowanie wody z wykopów

- Wykonanie prób szczelności.

- Kamerowanie rurociągów

- Badania zagęszczenia gruntów.

- Wykonanie rozruchu przepompowni

- Badanie skuteczności zerowania i innych niezbędnych badań i pomiarów

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie – tryb przed zakończeniem wszystkich robót, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

2. Przedmiot umowy jest zgodny z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych oraz przedmiarem robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Terminy realizacji poszczególnych etapów robót określone będą wg Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonanie etapów robót będzie podlegać weryfikacji stron, w drodze protokołów stanu zaawansowania robót. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy będzie zaproponowany przez wykonawcę w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, i podlegać będzie akceptacji Zamawiającego w terminie kolejnych 5 dni. W przypadku braku przedstawienia przez wykonawcę w terminie tego harmonogramu, zamawiający określi ten harmonogram jednostronnie, który wiązać będzie wykonawcę. Zmiany harmonogramu wymagają zgody zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy określa tempo i zakres robót w okresie umownym. Przedmiot umowy opisany został w następujących dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich ważności: dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, niniejsza umowa, oferta Wykonawcy.

3. Ponadto przedmiot umowy obejmuje:

- odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót (w tym za zniszczenia dokonane i nie naprawione w trakcie realizacji robót budowlanych, np. zniszczone uprawy, ogrodzenia na prywatnych posesjach, kostki itp.).

- wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacji ruchu, próbami szczelności,

- opłaty za wodę, odpady,

- koszty włączenia do istniejących sieci,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji), sporządzenie szkiców inwentaryzacyjnych robót zanikających, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ( w formie drukowanej 3 kpl i na płycie CD),

- zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa,

- zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości na terenie budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy,

- Powiadamianie wszystkich użytkowników sieci kolidującymi z robotami,

- zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami,

- W przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu  Wykonawca dokona  ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego,

- pompowanie wody z wykopów jest kosztem Wykonawcy.

- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- opracowanie planu BIOZ.

4. Wykonawca świadom jest okoliczności, że finansowanie procesu wykonywania  prac określonych w ust.1 dokonywane będzie przez Wykonawcę, bez skorzystania z pomocy Zamawiającego, w tym zwłaszcza bez dokonywania płatności w oparciu o zaliczki. Wykonawca nie może powoływać się na okoliczność, że nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji etapów prac lub jakichkolwiek wydatków związanych z wykonywaniem prac, w tym kosztów materiałów, robocizny, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy i innych. Okoliczności te nie mogą stanowić przyczyny wstrzymania lub przerwania prac ze strony Wykonawcy, ani kierowania wobec Zamawiającego żądań o płatność.

§ 3

- Szczegółowe obowiązki Zamawiającego:

  - przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

  - dokonanie odbioru każdej z wykonanych prac i prac ulegających zakryciu

  - obowiązki koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie – ….........................

  - zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy polegają zwłaszcza na:

  - wykonaniu  prac, których przedmiot określony jest w §1 i par.2  Umowy w terminie zgodnie z umową i załącznikami do niej,

  - wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi przez okres 5 lat począwszy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całości prac,

  - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej Umową na kwotę 60 000,00 zł, na czas wykonywania Umowy i obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji, obejmującej wszystkie szkody, w tym powstałe w wyniku m.in. pożaru, wyładowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, śniegu, lawiny, huraganu, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, kradzieży, niedbalstwa, nieumiejętności lub niedoświadczenia obsługi, aktów wandalizmu, zwarć, przepięć, działania nadmiernego ciśnienia lub próżni oraz innych nagłych niespodziewanych zdarzeń np. zawalenia, działania przedmiotów obcych itp.

  - wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z normami polskimi, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz załącznikami do umowy,

  - bieżące prowadzenie dziennika budowy,

  - zabezpieczenie placu budowy i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż,

  - pisemne zgłaszanie z dwudniowym wyprzedzeniem, inspektorowi nadzoru o robotach zanikowych i ulegających zakryciu oraz gotowości do wydania prac wykonanych, po uprzednim zapisie w dzienniku budowy.

  - pisemne zgłoszenie prac do odbioru,

  - obowiązki kierownika będzie pełnił –.................. uprawnienia budowlane nr   …..............    ,

  - przedłożenie zamawiającemu szczegółowego podziału kwoty wynagodzenia umownego z uwzględnieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz wskazania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, za podmioty z udziałem, których wykonywać będzie umowę.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w prawie budowlanym oraz wynikającym ze specyfiki zamówienia oraz dokumentacji technicznej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Normą Europejską lub aprobatę techniczną. Inspektor nadzoru może w czasie trwania robót polecić Wykonawcy wycofanie materiałów nie spełniających powyższych wymogów oraz ponowne wykonanie części prac nie odpowiadających jakością wymogom wynikającym z Umowy,

- Wykonawca powiadamia wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i terenów przyległych, o rozpoczęciu robót i harmonogramie ich realizacji w zakresie objętym przedmiotem umowy.

- Wykonawca informuje Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na własny koszt zabezpieczenia placu budowy, w tym wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie placu budowy,  oznakowanie poziome i pionowe oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa wszelkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać, wdrożyć i utrzymać na własny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji Umowy wraz z ich zatwierdzeniem przez Starostę. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt utrzymywać stan przejezdności na drogach znajdujących się na szlaku  zastępczego ruchu tymczasowego.

- Wykonawca winien zabezpieczyć wykonane przez siebie roboty i materiały przed wszelkimi stratami, uszkodzeniami i kradzieżą. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach Wykonawca powinien naprawić na własny koszt tak, aby odpowiadały pod każdym względem wymaganiom Umowy.

- Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej), 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej w formie pisemnej (papierowej ) oraz na płycie CD inwentaryzację powykonawczą geodezyjną i dokona ich przekazania Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma koordynować prace realizowane przez podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny Umową i przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym projektu BIOZ oraz dziennika budowy i udostępnianie go zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń, oraz doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, po zakończeniu realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca przygotuje obiekt i wymagane dokumenty we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

- Wykonawca przedstawi w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu protokoły z prób i badań tych robót.

- Wykonawca ma stosować w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkie przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę.

- Wykonawca ma zapewnić na swój koszt pełną obsługę geodezyjną (bieżącą i powykonawczą) niezbędną do zrealizowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca pisemnie zawiadamia zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

- W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, które obciążają Wykonawcę, w tym w przypadku braku wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, uprawniony on jest do potrącenia tych kosztów z każdej faktury vat wystawionej przez Wykonawcę.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jet zapewnić system wielozmianowy jeżeli będzie taka konieczność celem zapewnienia terminu wykonania zadania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace, osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, do czynności wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników, o których mowa  w pkt 2, o uprawnieniach Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli.

- Obowiązek określony w ust. 21 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z określeniem pełnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy.

- Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowaną listę osób.

- W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, 
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 3 dni robocze wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę, osób biorących udział w realizacji zamówienia (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; (powyższa kopia umowy powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy).lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). (powyższa kopia  powinna zawierać co najmniej:  imię i nazwisko pracownika)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umów o pracę.

§ 4

- Termin :  rozpoczęcia prac:   …................2017r.

- wykonania całości prac objętych Umową do dnia 15.11.2017r.

- Zmiana terminów, o których mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku pojawienia się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także na skutek warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac potwierdzonych wpisem do dziennika, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jeśli mają wpływ na termin wykonania Umowy.

§ 5

- Strony  ustalają, że przedmiotem odbioru  prac wskazanych w § 1 i par. 2, jest ich bezusterkowe wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Etapy robót określone w Hamronogramie Rzeczowo-Finansowym będą stwierdzane protokołami stanu zaawansowania robót. Protokoły stanu zaawansowania robót nie stanowią odbioru etapów robót przez zamawiającego, a stanowią jedynie podstawę do określenia płatności na rzecz wykonawcy za wykonanie danego etapu, z zastrzeżeniem par. 6 ust.1 umowy.

- W przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu będą one podlegały odbiorowi ze strony Zamawiającego, a Strony sporządzą protokół zaawansowania prac. W takim przypadku na Zamawiającego nie przechodzi jednak ryzyko utraty lub uszkodzenia tych prac. Przejście tego ryzyka następuje w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru całości prac wskazanych w §2 .

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego  prac. Rozpoczęcie czynności odbioru  nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

- pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.

- dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez Inspektora Nadzoru

- uzupełnionej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.

- wymaganych certyfikatów, aprobat, atestów, deklaracji zgodności, świadectw dopuszczenia,

- wymaganych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym (protokoły z prób szczelności, zagęszczenie gruntu , badania wody)

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z przepisami i obowiązującymi polskimi normami.

- Inspekcja kanałów CCTV – na płycie i papierowo

- Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być  potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczy w tym celu nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając pisemnie odpowiedni termin,

  - nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §10 niniejszej umowy albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych  kar  umownych i odszkodowania.

- W przypadku  niewykonania w ustalonym dodatkowym terminie przedmiotu umowy w sposób bezusterkowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub zlecić ich wykonanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując roszczenia z tytułu kar umownych oraz odszkodowania.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych Umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zakończyć je w terminie Zamawiający może od Umowy odstąpić, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania prac i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy i powierzenie wykonania prac osobie trzeciej może dotyczyć również każdego z rodzaju z prac wskazanych w §2 odrębnie.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami lub przepisami prawa lub w sposób niezgodny z warunkami Umowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania prac, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując roszczenia odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych.

§ 6

- Strony zgodnie ustalają, za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w §1 Umowy łączne wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto:…………. (słownie:………………..zł.)netto:.............................................( słownie:...............................................), wartość Vat : ...............................( słownie: ….)

- Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych  i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru ilości robót wskazanych w kosztorysach powykonawczych sporządzonych przy zastosowaniu jednostkowych cen ryczałtowych netto określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym powiększone o podatek Vat.

- Maksymalna wartość nominalna brutto zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację umowy nie może przekroczyć wynagrodzenia umownego określonego w ust.1 powiększonego o 15%, tj. kwoty: ……………….….. zł. (słownie: ……………….. złotych). Powyższe oznacza, iż takie wynagrodzenie Wykonawca otrzyma w rozliczeniu powykonawczym faktycznie wykonanych ilości robót, w przypadku przekroczenia wartości wynagrodzenia ponad tę kwotę wynagrodzenia umownego określonego w ust.1, jak również w przypadku zmian wynagrodzenia w związku z wystąpieniem robót zamiennych lub dodatkowych.

- W przypadku wystąpienia robót zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą uproszczoną, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, uwzględniający ilości zaniechanych robót z uwzględnieniem jednostkowych cen ryczałtowych netto podanych w ofercie Wykonawcy i powiększony o podatek VAT.  W/w dokumenty stanowić będą podstawę do zmniejszenia wynagrodzenia.

- Jednostkowe ceny ryczałtowe brutto i netto są stałe do końca trwania umowy i nie podlegają waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzżeniem §10 ust.1 pkt 8 i pkt 9.

- Kwota wynagrodzenia określona w ust.1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu wykonania Umowy. Wynagrodzenie zostało przez Wykonawcę skalkulowane w taki sposób, że obejmuje wszelkie koszty materiałów, wynagrodzeń, marży, oraz inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym z tytułu ewentualnych kosztów kredytów, jeśli Wykonawca będzie posiłkował się kredytem przy finansowaniu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do żądania wypłaty zaliczek ze strony Zamawiającego ani przedpłat w innej formie lub na innej podstawie. Wykonawca oświadcza, że należycie ocenił własne możliwości finansowe na potrzeby wykonania prac określonych w Umowie.

- Wykonawca nie może warunkować realizacji przedmiotu umowy bądź jego części od wypłaty zaliczek ze strony Zamawiającemu lub od jakichkolwiek innych dodatkowych nnych świadczeń, w tym pieniężnych, bez względu na ich rodzaj lub podstawę prawną, za wyjątkiem wynagrodzenia.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót nie występujących w przedmiocie zamówienia  a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, mogą być one wykonane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego ust.9. Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów  przygotowanych przez Wykonawcę potwierdzonych pisemnie przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego. Kosztorysy te winny być opracowane w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy w pkt. a), brakujące ceny czynników produkcji RMS oraz narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie oraz stawka robocizny dla regionu dolnośląskiego i miejscowości poza stolicą województwa) opublikowanych w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wystąpiła konieczność wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR).

10. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót powyższych po zawarciu z Zamawiającym stosownego aneksu do umowy i zaktualizowaniu harmonogramu Rzeczowo finansowego Zał 1 do umowy, tylko wówczas, gdy konieczność wykonania prac tych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej .

§ 7

- Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następować w oparciu o faktury VAT – przejściowe i końcową.

- Faktury przejściowe będą wystawione do wysokości 80% wartości umowy zgodnie z §6 ust. 1 w oparciu o protokół stanu zaawansowania prac dotyczących przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy - Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania tempa robót w taki sposób, by realizować określone ilości i wartości prac w terminach kwartalnych, przy czym ilość prac w terminach kwartalnych i ich wartość określona zostaje w Harmonogramie Realizacji Projektu. Bez zgody zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności wykonawca nie może go zmienić.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół  bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu  zamówienia objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem §9a ust 3 lit. f /przy podwykonawstwie/.

- Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania Umowy w trakcie wykonywania prac, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace już wykonane, obliczone na podstawie sporządzonego przez Strony protokołu zaawansowania prac. Wysokość wynagrodzenia będzie naliczana proporcjonalnie do ilości wykonanych robót, w stosunku do każdego z jej rodzajów.

- Warunkiem płatności każdej faktury vat jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia Wykonawcy i jego podwykonawców, z którego będzie wynikać, że podwykonawcy otrzymali całość świadczeń ze strony Wykonawcy, i Wykonawca nie zalega wobec nich z żadnymi płatnościami.

§ 8

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), w formie …………………………………………………………………. w kwocie ……………………..……… zł (słownie: …………… zł).

- Strony ustalają, że 70% wniesionego należnego zabezpieczenia umowy zostanie zwrócone Wykonawcy,  w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego końcowego odbioru ostatniej z prac, o których mowa w §2 , a 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w tym na pokrycie ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile nie będzie przeznaczone na pokrycie roszczeń Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru całości prac, w tym ostatniego etapu prac, o których mowa w § 5 ust.1.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu  umowy, wynikająca z Kodeksu Cywilnego, istnieje niezależnie od udzielonej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji lub rękojmi przystąpić do usuwania wad w terminie 24 godzin od momentu zauważenia lub zgłoszenia w formie ustnej (na numer tel. Wykonawcy tj.......................) lub faxu …........................ lub w drodze emaila …............................ lub listu na adres pocztowy  Wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, a usunąć  wady w terminie 7 dni  od tego momentu. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych.

§ 9

Jeżeli w protokole usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi stwierdzone zostaną wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych.

§ 9a

- Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać:

- dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

- projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  ze wskazaniem zakresu robót jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z częścią dokumentacji /projektu budowlanego/ określającą te roboty. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do siedziby Zamawiającego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2.

- W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców:

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą  w terminie min. 7 dni od dnia zawarcia. Zawarta umowa winna zawierać klauzulę wyłączającą możliwość posłużenia się dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej w terminie min. 7 dni od dnia zawarcia danej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię protokołu odbioru robót przez Zamawiającego,

- Wykonawca pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu i odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy,

- warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiającego - jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za roboty z zastrzeżeniem § 6 ust.1 i par. 7 ust.2. Zawieszenie wypłaty wynagrodzenia w części należnej dla podwykonawcy na czas spełnienia tego warunku nie stanowi zwłoki ani opóźnienia w jego wypłacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę oryginału oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 2 oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 143c ustawy pzp w terminie 28 dni od daty wykazania zasadności żądania zapłaty zgodnie z art. 143c ust. 4 i ust. 5 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych. W razie bezpośredniej zapłaty ze strony Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik Nr 2 do umowy.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, Zamawiający:

- - informuje o tym fakcie niezgłoszony przez Wykonawcę podmiot,

- - nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz nieujawnionego podwykonawcy, a wszelkie płatności na jego rzecz dokonane będą wyłącznie przez wykonawcę

- Termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiającego zostanie doręczone Wykonawcy i zgłoszonemu Podwykonawcy.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:

-nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;
- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §4 umowy;
- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej części wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie Podwykonawcy są wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz  ogólnej ceny oferty;
- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę,
- umowa nie zawiera zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawców. W takim przypadku zapisy umowy dotyczące umowy o podwykonawstwo lub podwykonawców stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawców, przy czym  zgodę na zatrudnienie dalszych podwykonawców wyraża w każdym przypadku Zamawiający i Wykonawca.

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku:

- wprowadzenia do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, zmian zakwalifikowanych przez Projektanta sprawującego nadzór autorski na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane jako nieistotne odstępstwo od projektu, zmiany są  zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a roboty, które proponuje się zmienić są objęte projektem budowlanym,

- konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś  elementu, technologii, lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty tj. nie powodujących rozszerzenia zakresu zamówienia  objętego umową,

- konieczności zaniechania wykonywania części robót,

- niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności dotyczących zmiany terminu

- kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami,

- zmiany, rezygnacji  lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

- w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w zakresie wynagrodzenia za roboty ujęte w umowie, a niewykonane na dzień obowiązywania nowej stawki. Stawka brutto pozostaje bez zmian, a zmianie ulega stawka netto,

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; zmiany wynagrodzenia wykonawcy będą dokonane proporcjonalnie do wzrostu zmiany ww. wysokości minimalnego wynagrodzenia,

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; zmiany wynagrodzenia wykonawcy będą dokonane proporcjonalnie do zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego, wynikających w związku z w/w okolicznościami oraz ze względu na czas trwania procedury przetargowej,

2. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane za zgodą stron wyłącznie na podstawie pisemnego pod rygorem nieważności aneksu do umowy.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  lub zwłokę w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym – załącznik nr 1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  prac  lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy za  każdy  dzień zwłoki,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (gdy ten termin jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki w dokonaniu tej zmiany,

- za wszelkie inne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust.1 umowy,

- za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w §3 ust. 21 umowy, w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek;

- za przekroczenie terminu, o którym mowa w §3 ust. 21 pkt 2 umowy, w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień przekroczenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy należnego za prace, których Wykonawca nie mógł wykonać z tego powodu, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji wskazanej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę. Kary umowne określone w ust.1 kumulują się w wypadku zaistnienia przesłanek ich naliczenia.

- W przypadku, gdy kara umowna nie będzie pokrywała szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniających roszczeń odszkodowawczych przekraczających kwotę kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celów wykonania prac wg wskazań liczników, które w przypadku ich braku zamontuje na własny  koszt.

§ 13

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w  przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo  zamówień publicznych.

- Niniejszą Umowę wraz z załącznikami sporządzono w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

Wykonawca			           					Zamawiający

…......................................................                     …........................................................

Załącznik  nr 2 do umowy 272. ......2017.

Oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

Nazwa.........................................................

Siedziba.......................................................

Regon ................NIP...................................

numer rejestrowy.........................................

nr. rachunku bankowego ............................

Działając jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli

w imieniu ...........................................................................................................................

jako Podwykonawca podmiotu:  .......................................................................................

przy realizacji zadania na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach w ul. Olchowej w gminie Oława w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa sieci kanalizacji w Stanowicach i Marcinkowicach” ealizowanego w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym -Gminą Oława z Wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego  nr RG.271…...2017.ZP z dn...........2017r

potwierdzam niniejszym, że Podwykonawca otrzymał:

1. kopie protokołu odbioru wykonanych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy,

2. w całości wynagrodzenie z tytułu umowy z dnia …...... zawartej pomiędzy Podwykonawca a Wykonawcą zadania inwestycyjnego tj. kwotę brutto …....................... zł

…................, dnia…................

…......................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy