Załącznik nr 6 do SIWZ
 Sprawa nr RG.271.3.2018.ZP

UMOWA nr 272.     .2018

O WYBUDOWANIE ORAZ UTRZYMANIE

UL. LEŚNEJ I CHABROWEJ W BYSTRZYCY WRAZ Z INFRASTRYKTURĄ

W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

zawarta w dniu ……………………….. r. w Oławie pomiędzy:

Gminą Oława

PL. M.J. Piłsudskiego 28

55-200 Oława

reprezentowaną przez  Jana Kownackiego Wójta Gminy  Oława

przy kontrasygnacie Danuty Król – Skarbnik Gminy Oława

- zwana w dalszej części niniejszej umowy Partnerem Publicznym lub Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………….

ul. …………………………………………… posiadająca nr NIP ………………, REGON

……………………………………………………………………………………………….

reprezentowana przez:

1. …………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………….

zwana w dalszej części niniejszej umowy Partnerem Prywatnym lub Wykonawcą,

przy czym Partner Publiczny  oraz Partner Prywatny zwani będą łącznie w dalszej części niniejszej umowy również Stronami.

Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania na wybór Partnera Prywatnego  na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zważywszy, że:

intencją Partnera Publicznego jest wybudowanie i utrzymanie ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej przez Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.

Partner Prywatny w tym projekcie jest Inwestorem realizującym inwestycję zgodnie z dokumentacja projektową przekazaną mu przez Partnera Publicznego.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

- Niniejsza umowa stanowi umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym  w rozumieniu art. 7 Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

- Przedmiot umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu i utrzymaniu ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z Ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Przedmiot umowy obejmuje dwa etapy, tj.:

- Etap I: budowa ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej

- Etap II: utrzymanie wybudowanych ulic przez okres wskazany w umowie.

4. Szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu umowy określonego w ustępie 3a) określa załącznik nr 1 do Umowy stanowiący dokumentację projektową oraz SIWZ i złożona oferta.

5..Szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu umowy określonego w ustępie 3b) określa umowa, przepisy prawa i   cel utrzymania wybudowanych ulic w sposób odpowiadający ich funkcji”.

- Integralną częścią umowy są:

- dokumentacja projektowa,

- SIWZ,

- projekt umowy użyczenia.

- oferta złożona przez Partnera Prywatnego,

§ 2

- Partner Prywatny zobowiązuje się do wybudowania ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, ustawą Prawo budowlane, Ustawą o drogach publicznych,  przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz z należytą starannością.

- Partner Publiczny oświadcza, iż uprawniony jest do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowany przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 pkt a).

- Partner Publiczny na czas trwania umowy zobowiązuje się zawrzeć z Partnerem Prywatnym umowę użyczenia nieruchomości, na terenie której będzie realizowany przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 pkt a). Projekt umowy użyczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy. Umowa użyczenia stanowi integralną część umowy i wygasa wraz z rozwiązaniem umowy.

- Partner Prywatny zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 pkt a) zgodnie z harmonogramem prac ustalonym z Partnerem Publicznym. Harmonogram zostanie dostarczony Partnerowi Publicznemu nie później niż w dniu podpisania umowy i będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy

- Partner Prywatny realizuje przedmiot umowy w zakresie określonym w §1 ust. 3 pkt a) jako inwestor zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- Partner Prywatny jest zwolniony z dokonania opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie i zamontowanie na czas realizacji zamówienia tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5mX0,90 m z informacją o nazwie przedsięwzięcia, nazwą inwestora, wartością przedsięwzięcia,  okresie realizacji i informacją , że przedsięwzięcie realizowane jest z budżetu gminy.

- Do obowiązków Partnera Prywatnego  należy również zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w §1 ust. 3 lit. a, do czynności wskazanych przez Partnera Publicznego w opisie przedmiotu zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników, o uprawnieniach Partnera Publicznego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli.

- Obowiązek określony w ust. 8 dotyczy także Podwykonawców. Partner Prywatny jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

- Partner Prywatny zobowiązany jest do dostarczenia Partnerowi Publicznemu najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych, od dnia przejęcia terenu budowy od Partnera Publicznego, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z określeniem pełnionej funkcji (w tym ze wskazaniem zakresu wykonywanych czynności) i formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy.

- Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Partner Prywatny przedstawi Partnerowi Publicznemu skorygowaną listę osób.

- W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, na każde wezwanie Partnera Publicznego, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć Partnerowi Publicznemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę, osób biorących udział w realizacji zamówienia (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; (powyższa kopia umowy powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy).lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). (powyższa kopia  powinna zawierać co najmniej:  imię i nazwisko pracownika)

- Partner Publiczny zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umów o pracę.

§ 3

- Partner Prywatny zobowiązuje się utrzymać wybudowane ulice zgodnie z ich przeznaczeniem, umową z załącznikami i przepisami prawa.

- Do zadań Partnera Prywatnego należy zwłaszcza:

- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

- realizowanie  zadań w zakresie inżynierii ruchu;

- wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;

- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy bądź utrzymania dróg;

- przystępowanie przez Partnera Prywatnego do naprawy dróg, uszkodzeń powstałych w czasie użytkowania– w terminie uzgodnionym z zarządcą dróg gminnych;

- utrzymywanie czystości na chodnikach i jezdniach z częstotliwością uzgodnioną z zarządcą dróg gminnych;

- wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością , a także do chronienia interesów Partnera Publicznego w toku realizacji powierzonych zadań i czynności;

- Do zadań Partnera Publicznego należy:

- utrzymanie dróg na podstawie planu zimowego utrzymania dróg

- w przypadku opadów śniegu podejmowanie wszelkich czynności, które umożliwią korzystanie z dróg łącznie z zastosowaniem środka do usuwania śliskości zimowej;

- Przy wykonywaniu czynności objętych umową Partner Prywatny zobowiązany jest współpracować z właściwymi referatami Partnera Publicznego.

- Partner Prywatny zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do uiszczania podatku od nieruchomości objętej przedmiotem umowy.

- Partner Prywatny nie będzie zwolniony z odpowiedzialności gwarancyjnej za część pasa drogowego ul. Leśnej i Chabrowej, który zostanie czasowo przekazany właścicielowi uzbrojenia podziemnego w celu jego naprawy, przebudowy, budowy w okresie gwarancji udzielonej przez właściciela uzbrojenia podziemnego. W takim przypadku Partner Prywatny określi wymogi techniczne co do pasa drogowego zajętego po potrzeby naprawy, przebudowy, budowy uzbrojenia podziemnego, które wykonawca tych prac zobowiązany jest wypełnić.

- Partner Prywatny nie będzie zwolniony z odpowiedzialności gwarancyjnej za część pasa drogowego ul. Leśnej i Chabrowej, który zostanie czasowo przekazany wykonawcy w przypadku przebudowy istniejącego pasa drogowego poprzez wykonanie dodatkowego zjazdu. W takim przypadku Partner Prywatny określi wymogi techniczne co do powierzchni przebudowanej które podmiot wykonujący dodatkowy zjazd zobowiązany jest wypełnić.

§ 4

- Wartość wynagrodzenia za I etap określony w § 1 ust. 3 pkt a) wynosi netto……………  brutto ………………………

- Wartość wynagrodzenia za II etap określony w § 1 ust. 3 pkt b) wynosi netto……………………  .brutto ………..

- Łączna wartość Umowy wynosi netto …………………brutto ……………………………………………

§ 5

- Partner Prywatny zobowiązany jest do poniesienia następujących ryzyk:

- ryzyko budowy ulic – należy przez to rozumieć zdarzenia powodujące zmianę kosztów lub terminów związanych z realizacją Robót budowlanych w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 3a, w szczególności ryzyko związane:

- z opóźnieniem w zakończeniu robót budowlanych;

- z wystąpieniem niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych;

- ze wzrostem kosztów;

- z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi;

- z odkryciami archeologicznymi;

- z warunkami meteorologicznymi;

- z prowadzeniem sporów;

- z wypadkami;

- z protestami organizacji społecznych lub strajkami;

- z brakiem zasobów ludzkich i materialnych;

- ze zmianą stanu środowiska naturalnego;

- z wystąpieniem wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność środka trwałego;

- z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia;

- z odbiorem technicznym środka trwałego;

- z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej;

- z podwykonawcami;

- z niemożliwością uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów;

- ze zmianą celów politycznych;

- z wystąpieniem zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia im;

- z brakiem środków finansowych ze strony partnerów.

- ryzyko zapewnienia dostępności przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b) przez cały czas jej trwania zgodnie z jego przeznaczeniem – należy przez to rozumieć zdarzenia skutkujące niższą ilością lub gorszą jakością świadczonych w ramach umowy usług w porównaniu z wielkościami i wymaganiami uzgodnionymi w umowie, w szczególności związane:

- z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług;

- z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach;

- z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami;

- ze wzrostem kosztów;

- ze zmianami technologicznymi;

- z brakiem zasobów ludzkich i materialnych;

- z niewłaściwym utrzymaniem;

- ze zniszczeniem środków trwałych lub ich wyposażenia;

- ze zmianami w zakresie własności elementów składników środka trwałego;

- z warunkami meteorologicznymi;

- z protestami organizacji społecznych lub strajkami;

- z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia;

- ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych – należy przez to rozumieć ryzyko wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia realizacji Umowy.

- Partner Publiczny zobowiązuje się do poniesienia następujących ryzyk:

- ryzyko związane z popytem – należy przez to rozumieć ryzyka powodujące zmianę popytu na określone usługi;

- ryzyko związane z przygotowaniem przedsięwzięcia - należy przez to rozumieć ryzyka wpływające na koszt i czas trwania procesu przetargowego, w szczególności ryzyko:

- związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia;

- wprowadzania zmian do SIWZ;

- związane ze sposobem i jakością prowadzenia postępowania na wybór Partnera Prywatnego;

- rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia;

- ryzyko o charakterze legislacyjnym – należy przez to rozumieć ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

- ryzyko regulacyjne - należy przez to rozumieć ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach dotyczących systemów opłat w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej, które mają wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie ulegnie zakres praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia;

- ryzyko związane z wystąpieniem Siły wyższej,

- ryzyko związane z lokalizacją przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć ryzyko wpływające na dostępność terenu przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:

- związane ze stanem prawnym nieruchomości,

- wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury,

- ryzyko związane z przekazywaniem składników majątkowych - należy przez to rozumieć ryzyko wpływające na warunki i terminy przekazywania składników majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:

- związane ze stanem składników majątkowych przed ich przekazaniem,

- związane z wykonaniem obowiązków i egzekucją praw związanych z dokonaniem przekazania.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres:

- etap I  do 31.12.2018r.

- etap II do 31.12. 2030r.

- Termin wyznaczony w ust. 1a  będzie uznawany za dochowany, jeżeli przed jego upływem nastąpi łączne spełnienie następujących wymogów:

- wybudowanie ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, SIWZ, harmonogramem ,ofertą, zasadami wiedzy technicznej, Ustawą Prawo budowlane, Ustawą o drogach publicznych,  przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz z należytą starannością;

- zakończenie wszystkich robót budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym  wymaganych prób oraz sprawdzeń nowo wybudowanych ulic z infrastrukturą

- dokonanie zgłoszenia do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie zgody na użytkowanie ulic i przedmiotowej infrastruktury zgodnie z zapisami w decyzjach pozwolenia na budowę

- dokonanie bezusterkowego odbioru robót przez powołaną przez Partnera Publicznego komisję, zakończonego protokołem  odbioru.

3. Przewiduje się zmiany umowy polegające na:

- Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków lub

- konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych lub

- sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót lub

- zaistnienia siły wyższej lub

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Partnera Publicznego.

- Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.

- Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.:

- nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych lub

- związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego lub

- związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków lub

- związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarami robót na podstawie której realizowana jest inwestycja lub

- wynikające z konieczności dokonywania zmian w dokumentacji projektowej lub

- wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub

- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich lub

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub

- zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy lub

- zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć lub

- zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

- Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

- Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmianie wynagrodzenia Partnera Prywatnego w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.

4.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

5. Partner Prywatny może wystąpić z żądaniem zmiany umowy, nie później niż w terminie 7 od dnia zaistnienia przyczyny określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu Żądanie winno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Ciężar dowodu w zakresie dochowania w/w terminu spoczywa na Partnerze Prywatnym.

6.Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b) nastąpi dnia następnego po dniu, w którym zostanie wykonany przedmiot Umowy określony w §1 ust. 3 pkt a). Okres wykonywania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b) wynosić będzie  do 31.12.2030r

7.Jeżeli Partner Prywatny nie wykona przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 3  pkt a) w terminie określonym w ust. 1, okres realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 3 pkt b) zostanie odpowiednio skrócony o okres przedłużonej realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt a).Wartość miesięcznych rat w roku 2019  zostanie odpowiednio przeliczona tak aby wartość wynagrodzenia należna Partnerowi Prywatnemu w roku 2019 nie uległa zmianie a miesięczne raty w 2019r. były równe.

§ 7

- Wynagrodzenie łączne Partnera Prywatnego od Partnera Publicznego wynosi ……………………. netto i ………………………..brutto.

- Partner Publiczny będzie płacił wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu Partnerowi Prywatnemu w miesięcznych równych ratach w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2030r. za wyjątkiem sytuacji z §6 ust 7. Rozliczenie między Stronami będzie dokonywane za pośrednictwem faktur VAT wystawianych przez Partnera Prywatnego do 10-go dnia każdego miesiąca. Wartość wynagrodzenia miesięcznego wynosi netto ……………  tj  brutto …………zł  ( słownie:……………..). Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Partnera Prywatnego, wskazany na fakturze w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Partnera Publicznego

- Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Partnera Publicznego.

- Prawo do wynagrodzenia przysługiwać będzie Partnerowi Prywatnemu od dnia następnego po dniu, w którym zostanie odebrany przez niego przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 pkt a).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszelkie poniesione przez Partnera Prywatnego nakłady związane z realizacją przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3. Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje żadna inna forma wynagrodzenia za wyjątkiem wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

- Partner Prywatny ma prawo domagać się od Partnera Publicznego zwiększenia wysokości wynagrodzenia, za dany rok rozliczeniowy, jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego, (podatek VAT), która zwiększy obciążenia podatkowe Partnera Prywatnego o ile mają one bezpośredni związek z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 3. W przypadku ich zmniejszenia (podatek VAT) wynagrodzenie Partnera Prywatnego ulegnie stosownemu zmniejszeniu.

§ 8

- Partner Publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego. W szczególności ma prawo do kontroli budowy przez Partnera Prywatnego ulic określonych w § 1 ust. 3 pkt a).

- Przedstawiciele Partnera Publicznego mają w każdym czasie prawo wstępu na teren budowy oraz kontroli zgodności jej realizacji z umową, dokumentacją projektową  i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Partner Publiczny ma prawo do sprawdzenia jakości wykonywanych przez Partnera Prywatnego robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowania przez Partnera Prywatnego wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Partner Publiczny ma prawo do kontroli faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz żądania od Partnera Prywatnego usunięcia wad fizycznych, a także do kontrolowania rozliczeń budowy. Partner Publiczny może wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu termin, w którym wykryte wady fizyczne winny być przez niego usunięte

§ 9

- Partner Publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego, w szczególności ma prawo kontroli, czy Partner Prywatny realizuje przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 pkt b) zgodnie z wymogami określonymi w § 3.

- Przedstawiciele Partnera Publicznego mają w każdym czasie prawo kontroli stanu ulic oraz kontroli prac wykonywanych przez Partnera Prywatnego.

- Partner Publiczny ma prawo żądać od Partnera Prywatnego wglądu do dokumentacji jego przedsiębiorstwa, związanego z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b).

- Partner Publiczny ma prawo domagać się od Partnera Prywatnego zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b), jeżeli narusza wymogi określone w §3. Partner Publiczny może wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu termin, w którym winien zostać przez niego zmieniony sposób realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 3 pkt b).

§ 10

- W okresie realizacji przedmiotu umowy określonego w §1ust. 3a, Partner Prywatny zapewnia i opłaca inspektorów  nadzoru inwestorskiego oraz opłaca wskazany przez Partnera Publicznego podmiot pełniący usługę nadzoru archeologicznego.

- W okresie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1ust. 3b Umowy, Partner Publiczny  wyznacza osoby z Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Dróg jako osoby do bezpośredniego kontaktowania się z Partnerem Prywatnym.

- Partnera Prywatnego w okresie realizacji umowy reprezentuje: …………………………………………

§ 11

- Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach związane z wykonaniem przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3.

- Partner Prywatny będzie posiadał przez cały okres związania umową ważną polisę lub inny dokument potwierdzający dokonanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej przez Partnera Prywatnego działalności o sumie nie mniejszej niż 1 000 000 zł na jedno lub wszystkie zdarzenia.

§ 12

- Partner Prywatny wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, co stanowi kwotę ……………………., w formie ……………………………………….

- Strony ustalają, że 70 % wniesionego należnego zabezpieczenia umowy zostanie zwrócone Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robót o którym mowa w §6 pkt2 lit d a 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, w tym na pokrycie ewentualnych kosztów usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, o których mowa w § 12a i §13.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Partner Publiczny uprawniony jest do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i przeznaczenia go na pokrycie roszczeń z tego tytułu.

§ 12a

- Partner Prywatny udziela Partnerowi Publicznemu 144 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy objęty I etapem.

- Termin gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego zdawczo-odbiorczego o którym mowa w §6 ust. 2 lit. d.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji lub rękojmi przystąpić do usuwania wad w terminie 2 dni od momentu zauważenia lub zgłoszenia w na numer tel. Partnera Prywatnego …………. , lub faxu - ,lub w drodze maila …………………, lub listu na adres pocztowy Wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, a usunąć  wady w terminie 7 dni  od tego momentu. W przypadku niedotrzymania tego terminu Partnerowi Publicznemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych.

§ 13

- Partner Prywatny udziela …………………….. - miesięcznej gwarancji –  jakości na bieżące naprawy wykonane przez niego w ostatnim roku wykonywania umowy.

- Bieg terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b).

- Z tytułu udzielonej gwarancji Partner Prywatny zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy określonego w §1ust. 3, jeżeli wady te ujawnią się po upływie terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji lub rękojmi przystąpić do usuwania wad w terminie 2 dni od momentu zauważenia lub zgłoszenia w na numer tel. Partnera Prywatnego …………. , lub faxu - ,lub w drodze maila …………………, lub listu na adres pocztowy Wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, a usunąć  wady w terminie 7 dni  od tego momentu. W przypadku niedotrzymania tego terminu Partnerowi Publicznemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych

§ 14

- Najpóźniej w dniu wygaśnięcia prawa do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b), tj. z upływem okresu obowiązywania umowy, Partner Prywatny  zobowiązuje się do przekazania Partnerowi Publicznemu nieruchomości wraz z ulicami oraz z wszelką dokumentacją i instrukcjami z nią związanymi, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Partner Prywatny winien przekazać ulice w stanie technicznie niepogorszonym i umożliwiającym ich dalsze funkcjonowanie, z uwzględnieniem ich normalnego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji oraz w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich..

- W celu dokonania zwrotu ulic Strony powołają w terminie 21 przed dniem wygaśnięcia umowy komisję zdawczo – odbiorczą, której połowę składu stanowić będą przedstawiciele Partnera Publicznego a połowę przedstawiciele Partnera Prywatnego. Komisja dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy określonego w §1 pkt3 i  zakończy prace  sporządzeniem  protokół zdawczo – odbiorczy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

§ 15

- W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt a), zapłaci on Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia zgodnie z §4 ust.3 brutto,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego przez Partnera Publicznego w oparciu o § 8 ust. 4, §12a pkt 3 i §13 umowy do usunięcia wad fizycznych, Partner Prywatny zapłaci zgodnie z i Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia § 4 ust.3 brutto  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego przez Partnera Publicznego w oparciu o § 9 ust. 4 do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b),  Partner Prywatny zapłaci Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia (§ 4 ust.3 brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- W przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w §1ust. 3 pkt b) z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, zapłaci on Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia (§ 4 ust.3 brutto) za każdy dzień przerwy wykraczający poza wskazany powyżej okres.

- W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, zapłaci on Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia(§4 ust.3 brutto).

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa w pełni poniesionej przez Partnera Publicznego szkody, może on dochodzić od Partnera Prywatnego na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.

- Partner Prywatny zapłaci  Partnerowi Publicznemu karę umowną:

- za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 8 umowy, w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Partnera Prywatnego lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek;

- za przekroczenie terminu, o którym mowa w §2 ust. 8 pkt 2 umowy, w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień przekroczenia.

§16

- W przypadku ogłoszenia likwidacji Partnera Prywatnego, wykreślenia Partnera Prywatnego z ewidencji działalności gospodarczej lub utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z przepisów prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku uznaje się, że umowa uległa rozwiązaniu z winy Partnera Prywatnego.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, w tym z przyczyn wskazanych w ust.1, wygasa prawo Partnera Prywatnego do użytkowania nieruchomości, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 3, wraz z ulicami, jeżeli zostały wybudowane.

- Partnerowi Prywatnemu w razie wcześniejszego rozwiązania umowy, w tym z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje wobec Partnera Publicznego roszczenie o wynagrodzenie za roboty określone w § 1 ust. 3 pkt a/, i za utrzymanie określone w § 1 ust. 3 pkt b/, wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy tj. do dnia jej rozwiązania. Wypłata niezapłaconego do chwili rozwiązania umowy wynagrodzenia, przeliczonego na skutek rozwiązania umowy w takiej wysokości proporcjonalnej, dokonywana będzie jednak pomimo rozwiązania umowy w miesięcznych równych ratach w okresie od dnia rozwiązania umowy do 31.12.2030r., z zastrzeżeniem sytuacji określonej w §6 ust 7.

§ 17

- Partnerowi Prywatnemu nie wolno powierzać wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 3 w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Partnera Publicznego wyrażonej na piśmie.

- Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać:

- dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

- projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  ze wskazaniem zakresu robót jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z częścią dokumentacji /projektu budowlanego/ określającą te roboty. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do siedziby Partnera Publicznego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2.

- Oświadczenie Partnera Publicznego, zawierające informacje, czy: znajduje się on w sporze sądowym, czy ma zajęcia komornicze lub zabezpieczeniowe oraz czy istnieją podstawy do wskazanych powyżej postępowań.

- W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców:

- Partner Prywatny zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą  w terminie min. 7 dni od dnia zawarcia. Zawarta umowa winna zawierać klauzulę wyłączającą możliwość posłużenia się dalszym podwykonawcą.

- Partner Prywatny zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej w terminie min. 7 dni od dnia zawarcia danej zmiany.

- Partner Prywatny, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Partnerowi Publicznemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Partner Prywatny na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię protokołu odbioru robót podpisaną przez komisję odbiorową,

- Partner Prywatny pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu i odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy,

- warunkiem wypłaty pierwszej raty  wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu za roboty wykonane przy pomocy Podwykonawcy - odebrane od Partnera Prywatnego przez Partnera Publicznego - jest otrzymanie przez Partnera Publicznego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za roboty lub dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Zawieszenie wypłaty wynagrodzenia w części należnej dla podwykonawcy na czas spełnienia tego warunku nie stanowi zwłoki ani opóźnienia w jego wypłacie na rzecz Partnera Prywatnego. W przypadku braku dostarczenia przez Partnera Prywatnego oryginału oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 3 lub dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Partnera publicznego umowę o podwykonawstwo, Partner Publiczny zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenia w sposób przewidziany w niniejszej umowie dla płatności Partnera Prywatnego tj.: w równych miesięcznych ratach do czasu spłaty całego wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- W razie bezpośredniej zapłaty ze strony Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik Nr 3 do umowy.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Partnera Prywatnego , a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie została zaakceptowana przez Partnera Publicznego, to Partner Publiczny  :

- informuje o tym fakcie niezgłoszony przez Partnera Prywatnego podmiot,

- nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz nieujawnionego podwykonawcy, a wszelkie płatności na rzecz Podwykonawców dokonane będą wyłącznie przez Partnera Prywatnego.

- Termin na zgłoszenie przez Partnera Publicznego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 21 dni od daty dostarczenia do Partnera Publicznego danego dokumentu. Stanowisko Partnera Publicznego zostanie doręczone Partnerowi Prywatnemu i zgłoszonemu Podwykonawcy.

- Partnera Publiczny w terminie 21 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:

- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Partnerowi Prywatnemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §6 ust.1 lit. a umowy;

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Partnera Publicznego płatności na rzecz Partnera Prywatnego za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę,

- umowa nie zawiera zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w przypadku gdy jest to wymagane;

- gdy podwykonawca w umowie o podwykonawstwo, nie oświadczył że zapoznał się z treścią umowy zawartej pomiędzy Partnerem Publicznym i Partnerem Prywatnym.

- Partner Publiczny nie wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawców.

§ 18

- W przypadku gdy Partner Prywatny opóźnia się tak dalece z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt a), że nie jest prawdopodobne, aby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Partner Publiczny może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt a).

- W przypadku gdy po bezskutecznym wezwaniu Partnera Prywatnego do usunięcia wad fizycznych, przez Partnera Publicznego w oparciu o § 8 ust. 4 lub §12a ust3 Partner Publiczny może od umowy odstąpić, jeżeli wady fizyczne są istotne, zaś ich usunięcie jest niemożliwe lub Partner Prywatny nie usunął ich w wyznaczonym terminie.

- W przypadku gdy po bezskutecznym wezwaniu Partnera Prywatnego do wywiązania się z realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b), Partner Publiczny może od umowy odstąpić, jeżeli Partner Prywatny nie przystąpił do prac w wyznaczonym terminie lub nie podjął prac po ich przerwaniu

- W przypadku gdy Partner Prywatny realizuje przedmiot określony w § 1 ust. 3 umowy sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Partner Publiczny może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Partner Publiczny może od umowy odstąpić.

- W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, Partner Publiczny może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Partner Prywatny może żądać od Partnera Publicznego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Partner Publiczny powoła komisje odbiorowa która wyceni wartość robót na podstawie kosztorysu ofertowego

§ 20.

- Zmiana umowy może nastąpić zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:

- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust.3

- wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy;

- z powodu okoliczności siły wyższej;

- odstąpienia na wniosek Partnera Publicznego od realizacji części przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 3 i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Partner Publiczny nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 3 bez ograniczenia zakresu przedmiotu umowy powodowałoby dla Partnera Publicznego niekorzystne skutki z uwagi  na zamierzony cel realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 3 umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,

- wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 3, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji umowy.

2. Przewiduje się zmiany umowy polegające na:

- Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków lub

- konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych lub

- sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót lub

- zaistnienia siły wyższej lub

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Partnera Publicznego.

- Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.

- Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.:

- nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych lub

- związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego lub

- związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków lub

- związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarami robót na podstawie której realizowana jest inwestycja lub

- wynikające z konieczności dokonywania zmian w dokumentacji projektowej lub

- wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub

- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich lub

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub

- zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy lub

- zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć lub

- zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

- Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

- Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmianie wynagrodzenia Partnera Prywatnego w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.

- Na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, możliwa jest zmiana wynagrodzenia Partnera Prywatnego opisanego w §7ust. 1, przy czym zwiększenie wynagrodzenia - dopłaty dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy opisanego w § 1 ust. 3 przez Partnera Prywatnego.

§ 21

- Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, może nastąpić jedynie za zgodą Partnera Publicznego wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem jego nieważności, na zasadach określonych w art. 13 Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Partnera Publicznego.

- Umowa zostaje sporządzona w formie pisemnej w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Partnera Publicznego i 1 egz. dla Partnera Prywatnego.

Załączniki:

- Dokumentacja projektowa, SIWZ, oferta złożona przez Partnera Prywatnego

- projekt umowy użyczenia

- Oświadczenie

Partner Publiczny                                               Partner Prywatny

Załącznik nr 2  do wzoru umowy -  Projekt umowy użyczenia

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu ……………………….. r. w Oławie pomiędzy:

Gminą Oława

pl. J.M. Piłsudskiego 28,

55-200 Oława

reprezentowaną przez

Jana Kownackiego –wójta Gminy Oława

przy kontrasygnacie Danuty Król – Skarbnik Gminy Oława

zwana dalej w niniejszej umowie Użyczającym,

a

……………………………………………………………………………………………….

ul. …………………………………………… posiadająca nr NIP ………………, REGON

……………………………………………………………………………………………….

reprezentowana przez:

1. …………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………….

zwana dalej w niniejszej umowie Biorącym do używania.

przy czym Użyczający oraz Biorący w użyczenie zwani będą łącznie w dalszej części niniejszej Umowy również Stronami.

§ 1.

- Użyczający oddaje Biorącemu do używania w bezpłatne używanie następujące działki w Bystrzycy AM-2 dla których Sąd Rejonowy w Oławie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

- nr dz. 678/2     WR1O/00053855/8

- nr dz.600         WR1O/00053855/8

- nr dz 704/45    WR1O/00015074/1

- nr dz 322/6      WR1O/00049628/7

§ 2.

- Podpisanie przez Biorącego do używania Umowy oznacza, że potwierdza on odbiór nieruchomości określonej w § 1 Umowy oraz że zapoznał się z jej stanem faktycznym i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

§ 3

1.Biorący do używania zobowiązuje się używać nieruchomości opisanej w § 1 Umowy zgodnie z jej przeznaczeniem i postanowieniami umowy Nr  272.  .2018 o nazwie: UMOWA O WYBUDOWANIE ORAZ UTRZYMANIU UL.LEŚNEJ I CHABROWEJ W BYSTRZYCY WRAZ Z INFRASTRYKTURĄ W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

- Biorący do używania zobowiązuje się, że nie odda przedmiotowej nieruchomości osobie trzeciej do używania, bez pisemnej zgody Użyczającego.

§ 4.

- Zwykłe koszty związane z utrzymaniem przedmiotowej nieruchomości, tak aby zachować ją w stanie niepogorszonym pokrywa Biorący do używania.

- Biorący do używania zobowiązuje się do dokonania wszelkich napraw  koniecznych do korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

- Biorący do używania może żądać zwrotu wydatków poniesionych na rzecz przedmiotowej nieruchomości tylko w przypadkach określonych w umowie nr 272.    .2017 UMOWA O WYBUDOWANIE ORAZ UTRZYMANIU UL.LEŚNEJ I CHABROWEJ W BYSTRZYCY WRAZ Z INFRASTRYKTURĄ W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

§ 5.

- Umowa zostaje zawarta na okres 13 lat od dnia jej zawarcia, tj. do dnia ……2018r. do 31.12.2030r

§ 6.

- Po zakończeniu użyczenia Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić Użyczającemu przedmiotową nieruchomość w stanie niepogorszonym. Jednakże Biorący do używania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotowej nieruchomości będącej następstwem prawidłowego używania.

- Zakończenie używania następuje automatycznie w każdym przypadku zakończenia obowiązywania umowy nr 272.   .2018 UMOWY O WYBUDOWANIE ORAZ UTRZYMANIU UL.LEŚNEJ I CHABROWEJ W BYSTRZYCY WRAZ Z INFRASTRYKTURĄ W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

§ 7.

- Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z poz. zm.).

- Wprowadzenie zmian treści niniejszej Umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem jego nieważności.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Użyczającego.

- Umowa zostaje sporządzona w formie pisemnej w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Biorącego w używania i 2 egz dla Użyczającego

UŻYCZAJĄCY                                           BIORĄCY W UŻYWANIA