Załącznik nr 6 do SIWZ 
Sprawa nr RG.271.22.2018.ZP

WZÓR

UMOWA NR 272.      .2018

zawarta w dniu …………………………… 2018 r. w Oławie, w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),

pomiędzy Gminą Oława z siedzibą 55-200 Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28,

dalej zwaną „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Teresę Jurijków-Górską – Zastępcę Wójta Gminy Oława

przy kontrasygnacie Danuty Król – Skarbnika Gminy Oława

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez  ………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

§  1

- Przedmiotem umowy jest :

-rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Oleśnica Mała  w gminie Oława w ramach zadań inwestycyjnych na lata 2018 -2019  pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej i w Owczarach ” oraz

„ Rozbudowa  sieci wodociągowej w Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska, Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary”.

- Zakres robót :

2.1.  kanalizacji sanitarnej :

- Kanał z rur Ø200PVC SN8 SDR 34  Ø200, dł. 284m,

- Kanał z rur Ø160PVC SN8 SDR 34  Ø200, dł. 65m

- Przewiert w rurze stalowej Ø355,3 – 19m/1 szt.

- Przewiert w rurze stalowej Ø273 – 45m/5 szt.

- Studnie z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, 5szt.

- Studnia z PVC śr. 425mmm, szt. 5

- Inspekcja kanałów na CD/DVD

- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 3 szt.

- Roboty odtworzeniowe nawierzchni

2.2. sieci wodociągowej:

- Włączenie do istniejącego wodociągu De 225,

- Wodociąg De 125 PE o dł. 251,2 m ( w tym 159,2m PE-RC),

- Wodociąg De 110 PE o dł. 20,4 m,

- Wodociąg De 40 PE o dł. 87,1 m,

- Hydrant nadziemny DN80 – 3 szt.

Szczegółowy zakres robót został określony za pomocą: przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w oparciu o dokumentację projektową.

2.3.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje również:

- zabezpieczenie terenu wokół obiektu na czas trwania robót

- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanie planu BIOZ

- przywrócenie terenu wokół obiektu do stanu pierwotnego

- odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami

- koszty związane z wykonaniem wszelkich prób i badań wynikających z norm

- opłatami za wodę

- ubezpieczenie placu budowy

- prowadzenie obsługi geodezyjnej

- wszelkie koszty związane z odbiorami robót przez odpowiednie służby

- koszty związane z wypełnieniem wymogów decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego             Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badań         archeologicznych,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do      użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą – operat kolaudacyjny.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.

- Przedmiot umowy opisany został w następujących dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich ważności:

  - dokumentacja projektowa – załącznik nr …. do SIWZ,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr …. do SIWZ,

  - niniejsza Umowa,

  - oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności dokumentacji      projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dostarczonych mu      przez Zamawiającego i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń.

§ 2 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalają:

- termin zakończenia przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem  pozwoleń na użytkowanie tj.– zaświadczenia o przyjęciu zgłoszeń o zakończeniu robót bez sprzeciwu PINB-u w Oławie   dla wody i kanalizacji do dnia 30.01.2019 r.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, załatwienie formalności związanych z zajęciem pasa drogowego, wprowadzenia organizacji ruchu zastępczego wraz z oznakowaniem i ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego,

- prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- postępowanie z  odpadami  powstałymi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

- zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, świadectwo dopuszczenia przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,

- zastosowanie materiałów budowlanych po uprzednim przedstawieniu atestu/certyfikatu i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru inwestorskiego

- organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy,

- ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy,

- wyposażenie  pracowników  w  odzież  ochronną i roboczą,  kaski  zgodnie  z  wymogami  przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy;

- natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,

- złożenie pisemnego zgłoszenia zakończenia całości robót w siedzibie Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na własny koszt gruzu powstałego w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu budowy Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

- uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad,

- zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady,

- powiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót z podaniem powodów niedotrzymania terminów,

- zwrócenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty stanowiącej  równowartość  wszelkiego  rodzaju  podatków,  kar  pieniężnych,  grzywien i innych należności lub opłat, nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, powstałych na  skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy których pomocy wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym wykonywanie tych czynności powierza,

- uregulowanie należności za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych wg wskazań liczników, które w przypadku ich braku zamontuje na własny koszt.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace, osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, do czynności wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy.

- Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych, od dnia przejęcia terenu budowy do Zamawiającego, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z określeniem pełnionej funkcji (w tym ze wskazaniem zakresu wykonywanych czynności) i formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy.

- Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowaną listę osób.

- W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, 
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę, osób biorących udział w realizacji zamówienia (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; (powyższa kopia umowy powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy).lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). (powyższa kopia  powinna zawierać co najmniej:  imię i nazwisko pracownika)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

- W przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego

- odbiór przedmiotu umowy.

§ 4 ODBIÓR PRAC

- Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową wraz z przedłożeniem decyzji pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót.

- Odbiór końcowy odbędzie się na podstawie  zgłoszenia Wykonawcy i nastąpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia  zakończenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w §4 ust. 2 dostarczy inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny z dokumentacją odbiorową i decyzją pozwolenia na użytkowanie.

- Zakończenie przedmiotu umowy musi  być  potwierdzone przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został zakończony wyznaczy w tym celu nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- W  przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich  sprawdzenia  przez  inspektora  nadzoru oraz  dokonania  protokolarnego odbioru tych robót, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo Wykonawca ich nie usunął, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić, jeśli mają charakter istotny,

- w przypadku drobnych usterek dających się usunąć Zamawiający może dokonać odbioru i ustalić termin ich usunięcia w protokole odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Data podpisania protokołu końcowego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiający wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 5 ODBIÓR OSTATECZNY

- Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Odbiór ostateczny następuje po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.

§ 6 WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Wartość kosztorysową robót strony ustalają na kwotę: netto w wysokości …………………..zł, brutto w wysokości …………………………… zł (słownie: …………………………………….) w tym podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1, wynikające wprost z przedmiaru robót (formularza ofertowego) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, dzierżawy, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy i placów składowych, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru  gruntu i innych odpadów, zagęszczenia gruntu, ewentualne pompowanie wody, wykonanie i rozebranie tymczasowej drogi, zasilanie placu budowy energią elektryczną, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, projekt organizacji ruchu oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym element oferty.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w ofercie – zał. nr 3 a koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, mogą być one wykonane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę. Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów  przygotowanych przez Wykonawcę potwierdzonych przez Inspektora nadzoru hydrogeologicznego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te winny być opracowane w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych  przez Wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy w ust. 4a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania robót nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace o charakterze niezwłocznym niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do  prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1.

- Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie robót  nastąpi w oparciu o faktury wystawione na podstawie:

- protokołu stanu zaawansowania prac dotyczących przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru, w przypadku faktury częściowej,

- protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru, w przypadku faktury końcowej.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury częściowej do kwoty 80% wartości brutto określonej w § 6 ust.1 jednakże w roku 2018 wartość faktury częściowej brutto nie może przekroczyć kwoty 140.000,00 natomiast dalsze wynagrodzenie płatne będzie w roku rozliczeniowym 2019.

- Wykonawca nie ma obowiązku wystawienia faktury częściowej zgodnie z ust 1 pkt a).

- Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, z zastrzeżeniem §9 ust. 3 lit. f (przy podwykonawstwie).

§ 8 WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI

  - Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi:

- na roboty budowlane ………. miesięcy,

- na materiały zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru bezusterkowego końcowego robót.

  - W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 2.

§8a

1.	Zgodnie z art. 13 obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracowników, zleceniobiorców, osób przy pomocy których wykonawca wykonuje niniejszą umowę, w tym ewentualnych jego podwykonawców i dostawców, jest Zamawiający - Gmina Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława.

2.	Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Oława jest pracownik dostępny pod adresem: iod@gminaolawa.pl

3.	Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ocena złożonej oferty na wykonanie zamówienia publicznego, podjęcie stosownych działań przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.	Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynności: zebranie ofert, podpisanie umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie umowy.

5.	Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp).

6.	Wykonawcy przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak również prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.	Wykonawcy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.	Podanie przez wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

9.	Dane udostępnione przez wykonawcę nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

10.	Dane udostępnione przez wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu.

11.	Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12.	Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres wykonywania zadań wskazanych w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

13.	Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę oraz poinformować swoich pracowników, zleceniobiorców, osoby przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, w tym ewentualnych podwykonawców i dostawców, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiającego, dla celu wskazanego w ust. 4. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu poinformowania tych osób, jak i dowodu wyrażenia przez nie zgody na przekazanie ich danych zamawiającemu.

§ 9 PODWYKONAWCY

- Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać:

- dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

- projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze wskazaniem zakresu robót jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z częścią dokumentacji /projektu budowlanego/ określającą te roboty. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do siedziby Zamawiającego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt umowy o podwykonawstwo należy przedłożyć w terminie 14 dni przed dniem zawarcia umowy o  podwykonawstwo.

- W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców:

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą  w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia danej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię protokołu odbioru robót przez Zamawiającego,

- Wykonawca pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu i odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy,

- warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiającego - jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za roboty. Zawieszenie wypłaty wynagrodzenia w części należnej dla podwykonawcy na czas spełnienia tego warunku nie stanowi zwłoki ani opóźnienia w jego wypłacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę oryginału oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 2 oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 143c ustawy pzp w terminie 28 dni od daty wykazania zasadności żądania zapłaty zgodnie z art. 143c ust. 4 i ust. 5 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych. W razie bezpośredniej zapłaty ze strony Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik Nr 2 do umowy.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, Zamawiający:

- informuje o tym fakcie niezgłoszony przez Wykonawcę podmiot,

- nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz nieujawnionego podwykonawcy, a wszelkie płatności na jego rzecz dokonane będą wyłącznie przez wykonawcę.

- Termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiającego zostanie doręczone Wykonawcy i zgłoszonemu Podwykonawcy.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:

- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §2 umowy

- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej części wynikająca z oferty Wykonawcy oraz  ogólnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę,

- umowa nie zawiera zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawców. W takim przypadku zapisy umowy dotyczące umowy o podwykonawstwo lub podwykonawców stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawców, przy czym  zgodę na zatrudnienie dalszych podwykonawców wyraża w każdym przypadku Zamawiający i Wykonawca.

§ 10 KARY UMOWNE

- Strony opierają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie kar umownych płatnych Zamawiającemu przez Wykonawcę w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki” – bieg terminu liczony zgodnie z § 9 ust. 2 b)”,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (gdy ten termin jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki w dokonaniu tej zmiany.

- za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy, w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek;

- za przekroczenie terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 2 umowy, w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień przekroczenia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegają kumulacji w razie zaistnienia przesłanek ich naliczenia.

- Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 11 ZMIANY UMOWY

1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na:

- Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków,

- konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,

- sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.

- zaistnienia siły wyższej;

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego.

- Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.

- Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.:

- nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych;

- związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;

- związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków;

- związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, której realizowana jest inwestycja;

- wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy;

- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich;

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

- Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjątkiem zmian określonych w § 14 ust. 3 wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający, niezależnie od przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powstania przesłanek odstąpienia, jeżeli:

- Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca zaniechał realizacji prac bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 13 UBEZPIECZENIE

- Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

- Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

§ 14 NADZÓR NAD PRACAMI

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ……..……………………………….

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego   …………………….

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych, z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

§ 15 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 5 % wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1, tj. ………….. zł (słownie: …………………….złotych ……/100).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione/zwrócone w wysokości 70 % w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia, nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania z umową.

§ 16 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory związane z  wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami).

§ 18

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 19

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

§ 20

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.

§ 21

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY

Załącznik  nr 2  do umowy

Oświadczenie Podwykonawcy

o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

Nazwa.........................................................

Siedziba.......................................................

Regon ................NIP...................................

numer rejestrowy.........................................

nr. rachunku bankowego ............................

Działając jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli

w imieniu ...........................................................................................................................

jako Podwykonawca podmiotu:  .......................................................................................

przy realizacji zadania „………………" realizowanego w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym -Gminą Oława z Wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego  nr ……………………………… z dnia.….....

potwierdzam niniejszym, że Podwykonawca otrzymał:

1. kopię protokołu odbioru wykonanych robót odebranych przez Zamawiającego od Wykonawcy,

2. w całości wynagrodzenie od Wykonawcy z tytułu umowy z dnia …...... zawartej pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą zadania inwestycyjnego tj. kwotę brutto …....................... zł

…................, dnia…................

……………………….....................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy