Załącznik nr 6 do SIWZ
Sprawa nr RG.271.14.2017.ZP

WZÓR

UMOWA NR 272.      .2017

zawarta w dniu …………………………… 2017 r. w Oławie, w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp,

pomiędzy Gminą Oława z siedzibą 55-200 Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28,

dalej zwaną „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Jana Kownackiego – Wójta Gminy Oława

przy kontrasygnacie Danuty Król – Skarbnika Gminy Oława

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez  ………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Projektantem”,

§  1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie otworu badawczo – eksploatacyjnego nr 4 w rejonie ujęcia wody w Sobocisku, gm. Oława w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sobocisku”.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje: odwiercenie otworu do głębokości 82,0 m ppt. z możliwością pogłębienia do 88 m ppt., prowadzone systemem mechanicznym okrętnym „na sucho” w rurach osłonowych 20” do głębokości około 31,0 m ppt, w rurach osłonowych 18” do głębokości około 57,0 m ppt. oraz w rurach osłonowych 16” do docelowej głębokości 82,0 m; zabudowanie kolumną filtrową – rury podfiltrowa i nadfiltrowa PVC 250/280 mm, filtr typu Johnson ze szczeliną o przekroju trapezowym - średnica zewnętrzna 273 mm z gwintem lub redukcją do rur PVC 250/280 mm; obsypka żwirowa; uszczelnienie korkiem kompaktonitowym, wypełnienie urobkiem piaszczysto-gliniastym lub piaskiem, korek cementowy; pompowanie oczyszczające i pomiarowe; zabezpieczenie zewnętrzne otworu w postaci rury stalowej z pokrywą zaspawaną osadzona w gruncie. W przypadku zmiany ustawy Prawo wodne, uzyskanie zgody wodnoprawnej na odprowadzenie wód z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych . Przedmiot umowy opisany został w następujących dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich ważności:

  - dokumentacja projektowa – załącznik nr 1,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2,

  - niniejsza Umowa,

  - oferta Wykonawcy – załącznik nr 3.

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dostarczonych mu przez Zamawiającego i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń.

§ 2 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, załatwienie formalności związanych z zajęciem pasa drogowego, wprowadzenia organizacji ruchu zastępczego wraz z oznakowaniem i ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego,

- prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- postępowanie z  odpadami  powstałymi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

- zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, świadectwo dopuszczenia przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,

- zastosowanie materiałów budowlanych po uprzednim przedstawieniu atestu/certyfikatu i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru hydrogeologicznego,

- organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy,

- ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy,

- wyposażenie  pracowników  w  odzież  roboczą,  kaski  zgodnie  z  wymogami  przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy;

- natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,

- złożenie pisemnego zgłoszenia zakończenia całości robót w siedzibie Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na własny koszt gruzu powstałego w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu budowy Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

- uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad,

- zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady,

- powiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót z podaniem powodów niedotrzymania terminów,

- zwrócenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty stanowiącej  równowartość  wszelkiego  rodzaju  podatków,  kar  pieniężnych,  grzywien i innych należności lub opłat, nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, powstałych na  skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy których pomocy wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym wykonywanie tych czynności powierza,

- uregulowanie należności za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych wg wskazań liczników, które w przypadku ich braku zamontuje na własny koszt,

- w przypadku zmiany ustawy Prawo wodne, opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania zgody wodnoprawnej oraz uzyskanie zgody wodnoprawnej na odprowadzenie wód z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

- W przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

- zapewnienie nadzoru hydrogeologicznego,

- odbiór przedmiotu umowy.

§ 4 ODBIÓR PRAC

- Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.

- Odbiór końcowy protokołem końcowym odbioru wykonanych robót odbędzie się na podstawie  zgłoszenia Wykonawcy i nastąpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia  przez Wykonawcę zakończenia całości robót.

- Zakończenie robót musi  być  potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone wyznaczy w tym celu nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- W  przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich  sprawdzenia  przez  inspektora  nadzoru hydrogeologicznego oraz  dokonania  protokolarnego odbioru tych robót, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo Wykonawca ich nie usunął, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić, jeśli mają charakter istotny,

- w przypadku drobnych usterek dających się usunąć Zamawiający może dokonać odbioru i ustalić termin ich usunięcia w protokole odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiający wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 5 ODBIÓR OSTATECZNY

- Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Odbiór ostateczny następuje po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.

§ 6 WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Wartość kosztorysową robót strony ustalają na kwotę: netto w wysokości …………………..zł, brutto w wysokości …………………………… zł (słownie: …………………………………….) w tym podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1, wynikające wprost z przedmiaru robót (formularza ofertowego) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, dzierżawy, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy i placów składowych, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru  gruntu i innych odpadów, zagęszczenia gruntu, ewentualne pompowanie wody, wykonanie i rozebranie tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy energią elektryczną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, projekt organizacji ruchu oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym element oferty.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w ofercie – zał. nr 4, a koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, mogą być one wykonane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę. Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów  przygotowanych przez Wykonawcę potwierdzonych przez Inspektora nadzoru hydrogeologicznego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te winny być opracowane w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych  przez Wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy w ust. 4a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania robót nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace o charakterze niezwłocznym niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do  prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku uzyskania negatywnych wyników wiercenia.

- Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie robót  nastąpi w oparciu o faktury wystawione na podstawie:

- protokołu stanu zaawansowania prac dotyczących przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru hydrogeologicznego, w przypadku faktury częściowej,

- protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru hydrogeologicznego, w przypadku faktury końcowej.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury częściowej do kwoty 50% wartości brutto określonej w § 6 ust.1.

- Wykonawca nie ma obowiązku wystawienia faktury częściowej zgodnie z ust 1 pkt a).

- Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, z zastrzeżeniem §9 ust. 3 lit. f (przy podwykonawstwie).

§ 8 WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI

  - Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi:

- na roboty budowlane ….. miesięcy,

- na materiały zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru bezusterkowego końcowego robót.

  - W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 2.

§ 9 PODWYKONAWCY

- Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać:

- dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

- projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze wskazaniem zakresu robót jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z częścią dokumentacji /projektu budowlanego/ określającą te roboty. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do siedziby Zamawiającego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt umowy o podwykonawstwo należy przedłożyć w terminie 14 dni przed dniem zawarcia umowy o  podwykonawstwo.

- W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców:

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą  w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia danej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię protokołu odbioru robót przez Zamawiającego,

- Wykonawca pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu i odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy,

- warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiającego - jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za roboty. Zawieszenie wypłaty wynagrodzenia w części należnej dla podwykonawcy na czas spełnienia tego warunku nie stanowi zwłoki ani opóźnienia w jego wypłacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę oryginału oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 1 oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 143c ustawy pzp w terminie 28 dni od daty wykazania zasadności żądania zapłaty zgodnie z art. 143c ust. 4 i ust. 5 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych. W razie bezpośredniej zapłaty ze strony Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik Nr 5 do umowy.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, Zamawiający:

- informuje o tym fakcie niezgłoszony przez Wykonawcę podmiot,

- nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz nieujawnionego podwykonawcy, a wszelkie płatności na jego rzecz dokonane będą wyłącznie przez wykonawcę.

- Termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiającego zostanie doręczone Wykonawcy i zgłoszonemu Podwykonawcy.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:

- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §2 umowy

- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej części wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie Podwykonawcy są wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz  ogólnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę,

- umowa nie zawiera zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawców. W takim przypadku zapisy umowy dotyczące umowy o podwykonawstwo lub podwykonawców stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawców, przy czym  zgodę na zatrudnienie dalszych podwykonawców wyraża w każdym przypadku Zamawiający i Wykonawca.

§ 10 KARY UMOWNE

- Strony opierają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie kar umownych płatnych Zamawiającemu przez Wykonawcę w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki” – bieg terminu liczony zgodnie z § 9 ust. 2 b)”,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (gdy ten termin jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki w dokonaniu tej zmiany.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegają kumulacji w razie zaistnienia przesłanek ich naliczenia.

- Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy spowodowane jest okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 11 ZMIANY UMOWY

1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na:

- Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków,

- konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,

- sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.

- zaistnienia siły wyższej;

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego.

- Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.

- Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.:

- nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych;

- związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;

- związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków;

- związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, której realizowana jest inwestycja;

- wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy;

- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich;

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

- Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjątkiem zmian określonych w § 14 ust. 3 wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający, niezależnie od przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powstania przesłanek odstąpienia, jeżeli:

- Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca zaniechał realizacji prac bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 13 UBEZPIECZENIE

- Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

- Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

§ 14 NADZÓR NAD PRACAMI

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ……..……………………………….

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru hydrogeologicznego: …………………….

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

- Inspektor nadzoru hydrogeologicznego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych, z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

§ 15 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0 % wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1, tj. 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100), w formie …………………………………….……………….……..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrócone w wysokości 70 % w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione/zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania z umową.

§ 16 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory związane z  wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca

siedziby Zamawiającego.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami).

§ 18

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 19

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

§ 20

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.

§ 21

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA

Załącznik  nr 5  do umowy

Oświadczenie Podwykonawcy

o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

Nazwa.........................................................

Siedziba.......................................................

Regon ................NIP...................................

numer rejestrowy.........................................

nr. rachunku bankowego ............................

Działając jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli

w imieniu ...........................................................................................................................

jako Podwykonawca podmiotu:  .......................................................................................

przy realizacji zadania „………………" realizowanego w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym -Gminą Oława z Wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego  nr ……………………………… z dnia.….....

potwierdzam niniejszym, że Podwykonawca otrzymał:

1. kopie protokołu odbioru wykonanych robót odebranych przez Zamawiającego od Wykonawcy,

2. w całości wynagrodzenie od Wykonawcy z tytułu umowy z dnia …...... zawartej pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą zadania inwestycyjnego tj. kwotę brutto …....................... zł

…................, dnia…................

……………………….....................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy